CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU    GMINY  GODZIESZE  WIELKIE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2012 r. – 2020 r. W I półroczu 2012 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2012 r. pożyczek  i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki  w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Godziesze Wielkie przedstawia się następująco:

W I półroczu 2012 r.  kwota dochodów na rok 2012 uległa zwiększeniu o kwotę 957.702,00 zł do kwoty  21.940.140,00  zł, z tego:

- dochody  bieżące zwiększyły się o kwotę 463.818,00 zł do kwoty 21.446.256,00 zł. Dochody bieżące zostały  zrealizowane w 54.13% w stosunku do planu ,

2)  dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 493.884,00 zł. do kwoty 493.884,00  zł,    zrealizowano  8,89 % planu.

Ogólna kwota wydatków  została zwiększona  w ciągu I półrocza o kwotę 907.702,00 zł do kwoty 23.774.632,00 zł, z tego:

1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę  809.487,00 zł do kwoty 20.370.920,00  zł, zrealizowano w 49,15 %  planu,

2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 98.215,00 zł do kwoty 3.403.712,00 zł, zrealizowano 3,97% planu.

W I półroczu zwiększono  wydatki na przedsięwzięcia w ramach:

-  wydatków bieżących o kwotę 165.416,00 zł do kwoty 282.071,00 zł, zrealizowano  23,53% planu

- wydatków  majątkowych o kwotę 65.000,00zł do kwoty 2.024.570,00 zł, zrealizowano 4,27 % planu.

Kształtowanie się długu publicznego przedstawia się następująco:

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosiła 2.269.492,00 zł. po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza została zmniejszona o 50.000,00 zł do kwoty 2.219.492,00 zł. Zmniejszono kwotę do zaciągnięcia kredytu o kwotę 700.000,00 zł, wprowadzono wolne środki z lat poprzednich w kwocie 650.000,00 zł., w związku z czym uległa  zmianie kwota planowanego długu na koniec 2012 r. z kwoty 5.640.000,00 zł do kwoty 4.940.000,00 zł. W I półroczu nie było konieczności zaciągania kredytów i pożyczek z powodu przesunięcia terminu realizacji inwestycji na II półrocze.

Przychody zostały wykonane w I półroczu  ze zwrotu udzielonej z budżetu pożyczki w kwocie 19.492,00 zł. Zgodnie z prognozą  do końca roku 2012 zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczek do kwoty 1.550.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 385.000,00 zł. W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 225.000,00 zł, co stanowi 58,44% w stosunku do planowanych rozchodów.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Na 1.01. 2012r. planowano deficyt w kwocie 1.884.492,00 zł, który został zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.834.492,00 zł. Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 1.505.646,40 zł. Spowodowane to było niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

  - „Nasze małe przedszkola” – projekt realizowany w ramach POKL, działanie 9.1, łączne nakłady finansowe na lata 2010-2012 wynoszą 214.860,00 zł, z czego zrealizowano: w roku 2010 w kwocie 30.075,90  w roku 2011 w kwocie 118.574,00 zł. w 2012 roku w kwocie 31.092,50 zł. Projekt zrealizowano w 83,66%. W roku 2012 zaplanowano kwotę 66.210,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 31.092,50 zł, co stanowi 46,96% planu. Do zrealizowania pozostała kwota 35.117,60 zł. Termin zakończenia realizacji programu 31.07.2012 r.

  - „Krok w przód” - projekt realizowany w ramach POKL, działanie 7.1. nakłady finansowe na lata 2010-2013 wynoszą 511.382,00 zł, , z czego zrealizowano: w roku 2010 w kwocie 104.784,09  w roku 2011 w kwocie 88.345,46 zł. Do dnia 30.06.2012 r. projekt zrealizowano w kwocie 214.849,86 zł , tj. w 42,01%. W roku  w 2012 roku zaplanowano kwotę 165.416 zł zrealizowano wydatki w kwocie 21.720,31 zł, co stanowi 13,13% planu.

Pełna realizacja zadania, według założeń na 2012 r.  nastąpi w II półroczu.

  - „ Uczenie się przez całe życie” – projekt  w ramach Programu COMENIUS partnerski Projekt Szkół – umowę podpisano 13.09.2011 r. na ogólną kwotę 63.145,00 zł, realizacja programu przez okres trzech lat 2011-2013. Do 31.12.2011 r. nie realizowano zadania finansowo,  natomiast  zadanie realizowane zostanie w roku 2012 w kwocie 50.445,00 zł i w 2013 r. w kwocie 12.700,00 zł. W 2012 roku zaplanowano kwotę 50.445,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie  13.572,29 zł, co stanowi 26,91% planu. Pełna realizacja zadania planowana na 2012 rok, zakładana jest w II półroczu 2012 r.

  - „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni  ścieków w miejscowości  Godziesze Małe” – planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.212.298,00 zł. Do końca 2011 roku nakłady poniesiono w kwocie 192.115,00 zł. W 2012 roku  zaplanowano kwotę 125.000,00 zł,  poniesiono wydatki w kwocie 78.167,28 zł, co stanowi 62,53% planu. W roku 2012 wykonane zostaną prace przygotowawcze, w tym zakup gruntu. Natomiast realizację zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  na ul. Zadowickiej i ul.  Ostrowskiej zakłada się na rok 2013-2014.  Równolegle trwa procedura opracowania projektu oczyszczalni ścieków i uzyskania pozwolenia na jej budowę. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowano w 12,22%.

  - „Budowa przepompowni sieciowej we wsi Wolica” - nakłady finansowe na lata 2011-2012 wynoszą 875.000,00 zł. W 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł. W 2012 roku zaplanowano kwotę 825.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.580,60 zł, co stanowi 0,31% planu. Z uwagi na problemy z decyzją lokalizacyjną termin realizacji zadania został przesunięty na II półrocze 2012 r. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowane w 6,01%.

  - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie”- nakłady finansowe na lata 2011-2012 wynoszą 157.968,00 zł, do końca 2011 r poniesiono nakłady w kwocie 127.968,00 zł. W 2012 roku zaplanowano kwotę 30.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.658,00 zł, co stanowi 18,86% planu, w tym opracowano dokumentacje projektową na nowy odcinek sieci w miejscowości Wolica. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu po wybudowaniu przepompowni sieciowej. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowane w 84,59%.

  - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy  Godziesze Wielkie” - nakłady ogółem założono w kwocie 1.185.333,00 zł, z czego  do końca roku 2011 zrealizowano w kwocie 140.763,00 zł, z czego wykonano termomodernizacje budynku Urzędu Gminy i opracowano dokumentacje na termomodernizacje budynków oświatowych. W 2012 r. zaplanowano kwotę 1.044.570,00 zł na termomodernizacje budynków oświatowych. Do końca I półrocza nie realizowano zadania. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu.  Zakładany termin zakończenia robót 14 grudzień 2012 r. W I półroczu czyniono starania o dofinansowanie  przedsięwzięcia realizowanego w ramach  projektu grupowego z innymi gminami powiatu kaliskiego, ze środków NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW. Na koniec I półrocza przedsięwzięcie zrealizowano ogólnie w 11,88%.

  - Udzielono poręczenie na  okres do 20.12.2017 r. dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu dnia 8 września 2005 r. na kwotę 298.042,03 zł. Na dzień 30.06.2012 pozostała kwota zabezpieczenia po dokonanych spłatach pożyczki w wysokości 231.921,00 zł. Zakładana spłata w 2012 roku w kwocie 39.154,00 zł.

Analiza  podjętych działań w I półroczu w zakresie realizacji przedsięwzięć zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych  nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2012.

Zestawienia tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.