CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU    GMINY  GODZIESZE  WIELKIE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2013 r. – 2022 r. W I półroczu 2013 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczek  i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki  w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30 czerwca 2013 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Godziesze Wielkie przedstawia się następująco:

W I półroczu 2013 r.  kwota dochodów na rok 2013 uległa zwiększeniu o kwotę 968.870,03 zł do kwoty  24.235.615,03  zł, z tego:

- dochody  bieżące zwiększyły się o kwotę 696.948,03 zł do kwoty 22.969.955,03 zł. Dochody bieżące zostały  zrealizowane w 55,05% w stosunku do planu w kwocie 12.645.530,64 zł,

2)  dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 271.922,00 zł. do kwoty 1.265.660,00  zł,    zrealizowano  33,23 % planu w kwocie 420.547,56 zł, w tym: ze sprzedaży  dochody zrealizowano w kwocie 78.128,77 zł, tj. 26,04% planu.

Ogólna kwota wydatków  została zwiększona  w ciągu I półrocza o kwotę 591.665,03 zł do kwoty 23.358.410,03 zł, z tego:

1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę  195.025,03 zł do kwoty 21.680.551,03  zł, zrealizowano w 48,17 %  planu w kwocie 10.442.845,24 zł,  w tym: na obsługę długu wydatkowano kwotę 82.270,80, tj.29,38% planu.

2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 396.640,00 zł do kwoty 3.677.859,00 zł, zrealizowano 16,82% planu w kwocie 618.745,69 zł.

W I półroczu zmniejszono  wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydatków  majątkowych o kwotę 158.000,00zł do kwoty 1.662.000,00 zł, zrealizowano 29,80 % planu.

Przychody

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiła 2.025.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza kwota przychodów została zwiększona o kwotę 85.000,00 zł  do kwoty 2.110.000,00 zł. Zmian dokonano w sposób następujący: wprowadzono wolne środki z lat poprzednich w kwocie 250.000,00 zł, zmniejszono kwotę kredytu do zaciągnięcia o 200.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł , zwiększono kwotę ze spłaty  udzielonej pożyczki z budżetu o 35.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł.

W I półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 800.000,00 zł.

Zgodnie z prognozą  do końca roku 2013 zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. W I półroczu dokonano zwiększenia spłat kredytu o kwotę 427.205,00 zł do kwoty 927.205,00 zł oraz zwiększenia kwoty pożyczki do udzielenia z budżetu gminy o 35.000,00 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 15,19% w stosunku do planowanych rozchodów. Do 30 czerwca 2013 r. nie udzielano pożyczek z budżetu.

Kwota długu

Kwota długu uległa zmniejszeniu o 627.205,00 zł w wyniku :  zwiększenia spłaty rat kredytu  w 2013 r. o kwotę 427.205,00 zł oraz  zmniejszenia kwoty do zaciągnięcia kredytu o  200.000,00 zł. Wysokość planowanej kwoty długu po zmianach na koniec roku wynosi 4.262.795,00 zł.

Na dzień  30 czerwca 2013 r. kwota długu wynosi 4.040.000,00 zł.

Zgodnie z prognozą  do końca roku 2013 zakłada się jeszcze zaciągnięcie kredytu i pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami.

Na 1.01. 2013r. planowano deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł, który został zmniejszony o kwotę 377.205,00 zł do kwoty 1.122.795,00 zł. Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 2.004.487,27 zł. Spowodowane to było niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

  - „Krok w przód” - projekt realizowany w ramach POKL, działanie 7.1. nakłady finansowe na lata 2009-2013 wynoszą 511.382,00 zł,  z czego zrealizowano: w roku 2009 w kwocie 10.604,48,  w roku 2010 w kwocie 104.784,09  w roku 2011 w kwocie 88.345,46 zł w roku 2012 w kwocie 164.052,49 zł W roku  w 2013 roku zaplanowano kwotę 143.595,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46.644,48 zł, co stanowi 32,48% planu.

Do dnia 30.06.2013 r. projekt zrealizowano w kwocie 414.431,00 zł , tj. w 81,04%

Pełna realizacja zadania, według założeń na 2013 r.  nastąpi w II półroczu.

  - „Uczenie się przez całe życie” – projekt  w ramach Programu COMENIUS partnerski Projekt Szkół – umowę podpisano 13.09.2011 r. na ogólną kwotę 63.145,00 zł, realizacja programu przez okres trzech lat 2011-2013. Do 31.12.2011 r. nie realizowano zadania finansowo,  natomiast  w roku 2012 zrealizowano w kwocie 26.595,98 zł i w 2013 r. w kwocie 36.448,00 zł. Zadanie zrealizowano w I półroczu w 100%.

  - „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowości  Godziesze Małe” – realizacje założono na lata 2010-2014. Zakładano  nakłady finansowe w kwocie 1.922.095,00 zł, po przeprowadzonym przetargu kwota zmniejszyła się o 760.000,00 zł do kwoty 1.162.095,00 zł. Do końca 2012 roku nakłady poniesiono w kwocie 92.095,00 zł. W 2013 roku  zaplanowano kwotę 835.000,00 zł,  poniesiono wydatki w kwocie 398.791,67 zł, co stanowi 47,76% planu. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowano w 34,32%.

  - „Budowa oczyszczalni  ścieków w miejscowości  Godziesze Małe” – planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.020.011,00 zł. Do końca 2012 roku nakłady poniesiono w kwocie 320.011,00 zł. W 2013 roku  zaplanowano kwotę 600.000,00 zł,  poniesiono wydatki w kwocie 4.032,37 zł, co stanowi 0,67% planu. Rozpoczęcie realizacji zadania założono na III kwartał 2013 r, zakończenie  III kwartał 2014 r. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowano w 0,20%. W I półroczu nie realizowano zadania, gdyż skierowano wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE – PROW, który jest w trakcie weryfikacji.

  - „Budowa przepompowni sieciowej we wsi Wolica” - nakłady finansowe na lata 2011-2013 założono na kwotę 1.300.000,00 zł, po przeprowadzonym przetargu kwota uległa zmniejszeniu o 200.000,00 zł  do 1.100.000,00 zł.  Do końca 2012 r.  zrealizowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł. W 2013 roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 82.649,82 zł. tj. 82,65 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu w 100 %.

  - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie”- nakłady finansowe na lata 2011-2013 zakładano  w wysokości 133.968,00 zł. w 2013 r. kwota została zwiększona o 10.000,00 zł do kwoty 143.968,00 zł. Do końca 2012 r poniesiono nakłady w kwocie 123.968,00 zł. W 2013 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł , nie realizowano zadania w I półroczu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowane w 75,60%.

  - W ciągu roku dołożono przedsięwzięcia pod nazwą:

- „ Remont pompowni wody w Godzieszach Wielkich” - nakłady finansowe na lata 2013-2015 założono  w  kwocie 92.000,00 zł. W I półroczu nie realizowano zadania, gdyż skierowano wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE – PROW, który jest w trakcie weryfikacji.

- „ Budowa kanalizacji  w miejscowości Wolica, Borek, Żydów” – nakłady finansowe na lata 2013-2015 założono  w  kwocie 2.090.000,00 zł. W 2013 r. zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu  w kwocie 9.756,10 zł, tj. 65,04 % planu. Do kończ  czerwca  została opracowana dokumentacja projektowa. Realizację zadania planuje się w etapach  w latach  2014-2015 r.  Skierowano wniosek do urzędu Marszałkowskiego  o dofinansowanie zadania ze środków UE – PROW, który jest w trakcie weryfikacji.

Analiza  podjętych działań w I półroczu w zakresie realizacji przedsięwzięć zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych  nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2013.

Zestawienia tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.