ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Godziesze Wielkie				 	Nr tel. (62) 7611089

ul.11 Listopada 10						Nr fax (62) 7611158 
62-872 Godziesze Wielkie					e-mail:godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Polska					    			Strona www.godzieszewielkie.pl

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego ZP. 271.101.2014

- SPECYFIKACJA
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przedmiot zamówienia:

„Poprawa gospodarki wodno -  ściekowej  na terenie gminy Godziesze Wielkie”

Etap II -  Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie.

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Godziesze Wielkie, dnia  21 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

- Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:			GMINA GODZIESZE WIELKIE

REGON:					250855162

NIP: 						968-08-72-984

Miejscowość					Godziesze Wielkie

Adres:						ul. 11 listopada 10

Strona internetowa Zamawiającego:		www.godzieszewielkie.pl

e-mail:						godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Nr telefon / fax:				/062/ 76 11 089

Godziny urzędowania:			od poniedziałku do piątku, w godz. 700  - 1500

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego

- Trybem udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 907.ze zm.).

2.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” są:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907. ze zm.) zwanej dalej ”ustawą”.

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty  mogą być składane(Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  (Dz. U. 2013, poz. 1692).

- Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej Kalisza – studnia włączeniowa w ul. Bizantyjskiej w Kaliszu.

Parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń:

a) Przewody kanalizacyjne

- kanały o łącznej długości L = 3 589 m, w tym:

- kanał tłoczny d 90; PE 100 PN 10 o dług. L=1 263 m i zagłębieniu g = do 1,5m;

- kanał grawitacyjny d 200; PCV SN 8 (lite) o dług. L=1 996 m i zagłębieniu g =do 3,5 m;

- kanał grawitacyjny d 160; PCV SN 8 (lite) o dł. L=330 m i zagłębieniu g= do2,0m;

- studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi; beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T.

b) Przepompownia ścieków - (oznaczona na planie jako P4 zlokalizowana w pasie drogowym) o parametrach w punkcie pracy:

- wydajność Qp = 37,33m3/h

- wysokość podnoszenia Hp = 6,64m

- moc silnika Ns = 1,8kW

- ilość pomp szt. 1+1

- średnica zbiornika Dn=1200mm – polimerobeton

- drabina złazowa ze stali nierdzewnej

- orurowanie przepompowni ze stali nierdzewnej

- dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzały się zawiesiny i piasek

- otwory w obudowie pod rurociągi i przejścia kablowe muszą być wykonane jako szczelne.

- średnica/wymiary włazu przejazdowego wtopionego w pokrywę przepompowni  musi zapewnić możliwość swobodnego montażu i demontażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni.

- kominki wentylacyjne wyposażone w biofiltry

Rozdzielnica sterująca wyposażona w :

- sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków;

- zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych;

- archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach;

- rejestrowanie czasu pracy pomp;

- wyposażenie w panel operatorski ( wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę, czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków;

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia ( czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii

elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp);

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS

- rozłącznik główny;

- wejście dla zasilania rezerwowego

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy;

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy;

- dla mocy silników < 5,5,kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp ( połączenie bezpośrednie),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu;

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp ( w zależności od wyposażenia pompy)

- grzałka z termostatem;

- modem GSM z powiadamianiem a awariach:

 Brak zasilania;

 Awaria pomp;

 Przepełnienie;

 Suchobieg;

- wyposażenie specjalne: żurawik przenośny (na trójnogu) do wyciągania pomp z dopuszczeniem UDT,

c)  Przepompownia ścieków - (oznaczona na planie jako P5 zlokalizowana w pasie drogowym) o parametrach w punkcie pracy:

- wydajność Qp = 21,96m3/h

- wysokość podnoszenia Hp = 15,2m

- moc silnika Ns = 3,7kW

- ilość pomp szt. 1+1

- średnica zbiornika Dn=1200mm – polimerobeton

- drabina złazowa ze stali nierdzewnej

- orurowanie przepompowni ze stali nierdzewnej

- dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzały się zawiesiny i piasek

- otwory w obudowie pod rurociągi i przejścia kablowe muszą być wykonane jako szczelne.

- średnica/wymiary włazu przejazdowego wtopionego w pokrywę przepompowni  musi zapewnić możliwość swobodnego montażu i demontażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni.

- kominki wentylacyjne wyposażone w biofiltry

Rozdzielnica sterująca wyposażona w :

- sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków

- zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych;

- archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach;

- rejestrowanie czasu pracy pomp;

- wyposażenie w panel operatorski ( wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę, czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków;

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia ( czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii

elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp);

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS

- rozłącznik główny;

- wejście dla zasilania rezerwowego

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy;

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy;

- dla mocy silników < 5,5,kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp ( połączenie bezpośrednie),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu;

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp ( w zależności od wyposażenia pompy)

- grzałka z termostatem;

- modem GSM z powiadamianiem a awariach:

 Brak zasilania;

 Awaria pomp;

 Przepełnienie;

 Suchobieg;

- wyposażenie specjalne:

 żurawik przenośny (na trójnogu) do wyciągania pomp z dopuszczeniem

UDT,

 urządzenie napowietrzająco – przedmuchowe

d)  Komora pomiarowa – szt. 1 (w podziemnej studni typu kanalizacyjnego o średnicy D 2,0 m, z włazem szczelnym z zabezpieczeniem antywłamaniowym o nośności 40T) usytuowanej w pasie drogi gminnej Kalisz – Wolica, w pobliżu wlotu projektowanej kanalizacji do odbiornika ścieków .

e)  Studnia poboru próbek do analizy bio – chem - szt. 1 (w podziemnej studni typu kanalizacyjnego o średnicy D1,0m usytuowanej na wylocie kanalizacji do odbiornika – kanalizacja miejska Kalisza - w pasie ul. Bizantyjskiej).

f) Komora krat –szt 1 (w podziemnej studni typu kanalizacyjnego o średnicy D1,0m usytuowana na kanale grawitacyjnym dopływającym do przepompowni P5. Krata wykonana ze stali nierdzewnej

g) Studnie rozprężne – szt 2 (w podziemnych studniach typu kanalizacyjnego o średnicy D1,0m usytuowanych na wlocie kanału tłocznego do kanału grawitacyjnego – obie w drodze powiatowej nr 6232P Kalisz – Brzeziny)

2.Sieć kanalizacyjnej lokalizuje się:

a). w pasie dróg powiatowych (w poboczach):

- nr 4627P Kalisz – Wolica

- nr 6232P Kalisz – Brzeziny (w tym oprócz kanałów- obie przepompownie)

- nr 4636P Borek – Wolica- Godziesze

b). w pasie drogi gminnej Wolica – Kalisz (w tym oprócz kanałów- komora pomiarowa.)

c). w pasie ulicy Bizantyjskiej w Kaliszu ( włączenie do kanalizacji miejskiej Kalisza i studnia

poboru próbek ścieków do analizy bio – chem.)

Przedsięwzięcie usytuowano na terenie Gminy Godziesze Wielkie i w części na terenie miasta

Kalisz. Obiekt będzie służył dla spławiania ścieków bytowo gospodarczych od

mieszkańców i zakładów usługowych części Wolicy, części Borku oraz ścieków bytowo

– gospodarczych (bez ścieków technologicznych – szpitalnych) ze szpitala w Wolicy,

do kanalizacji miejskiej Kalisza - studnia włączeniowa w ul. Bizantyjskiej w Kaliszu

3.    Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących:

- dokumentację projektową,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót,

4.	Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie 	wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 
	7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623
   z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
 	z 2014r. poz.883) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

- Materiały do wykonania należy przyjmować w kategorii i jakości nie 	niższej     (równoważnie) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej, zgodnie 
 z art. 30 ust. 4 ustawy.

6. 	Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot 
zamówienia na okres nie krótszy niż 36-miesięcy, licząc od dnia odbioru 	końcowego robót.

7.	Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, nadzoru archeologicznego, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego.

8. 	Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być 
	prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

- Wspólny słownik zamówień (CPV)

- 45.00.00.00-7 – roboty budowlane;

- 45.23.00.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;

- 45.23.24.23-3 – przepompownie ścieków.

- Termin wykonania zamówienia

9..	Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy 
 	z Zamawiającym a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż w terminie 
	do 15 maja 2015 roku

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące

warunki ogólne i szczegółowe:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności koncesji, zezwoleń lub licencji.

2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie: - warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków o wartości brutto minimum 2.000.000,00 PLN każda., potwierdzone przez Zamawiających. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem poświadczeń  dotyczących najważniejszych robót , określających , czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca  wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. pełnić funkcję: kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

Kierownik budowy musi przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż prowadził min. 2 roboty budowlane o podobnym przedmiocie zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków o długości min. 3,5 kilometra)

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek zostanie spełniony poprzez opłacanie polisy, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywanym  przedmiotem zamówienia na wartość minimum 2.000.000 zł oraz przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wartość minimum 2.000.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik nr  3 do SIWZ

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub zdolnościami finansowymi czyli zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału oraz dołączyć projekt umowy z podwykonawcą zawartej na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Warunki dopuszczalności powoływania się przez Wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazana spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy)” należy wskazać, iż powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 ust. 2a i 2b ustawy, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz  brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wykonawca załącza wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.

VII.	Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy  - zał. nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – zał. nr 3 do SIWZ;

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców winien złożyć polisę, lecz mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

7) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i tak:

a)- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

b)- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

c)- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

d)- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e)- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012r.poz. 768 z późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne;

10) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 5 do SIWZ;

11) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. Nr 6 do SIWZ;

12) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do te samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ;

13) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo udzielone zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3), pkt 6) i pkt 7) niniejszej SIWZ – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio.

4. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd  Gminy Godziesze Wielkie, z siedzibą w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada nr 10,

62-872 Godziesze Małe.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 062 7611158 lub drogą

elektroniczną godziesze-wi@zgwrp.org.pl, lub pocztą

2. Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1) Dorota Kozica  tel. 62 7611089 w. 24,

2) Anna Biernat  tel. 62 7611089 w. 24
3. Wykonawca na mocy art. 38 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie www.godzieszewielkie.pl/ BIP  w zakładce „Zamówienia publiczne „

IX.	Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca ubiegając się o zamówienie wniesie wadium w wysokości: 50 000 złotych przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

- pieniądza - art. 45 ust. 7 ustawy, tzn. „przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez  Zamawiającego”,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego

PKO BP SA o/Kalisz  44 1020 2212 0000 5102 0315 1206

w tytule przelewu należy podać nr sprawy ZP -271.101.2014.(Wadium)

UWAGA:

1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012r. poz. 1376 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto UG Godziesze Wielkie przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, przed złożeniem oferty składa w kasie Zamawiającego  w formie „ORYGINAŁU”. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w   ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów  o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego.

X.	Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą dokonywaną po wyborze najkorzystniejszej oferty obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI.	Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na SIWZ.

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane SIWZ Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez stronę Zamawiającą.

5. Oferta i oświadczenia z art. 22 i art. 24 ustawy muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez SIWZ, w tym kopie poświadczone za zgodność

z oryginałem muszą być parafowane,  przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się:

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw,

b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany.

8. Zamawiający w celu porozumiewania się z Wykonawcą – art 27 ust. 2 ustawy, a także

z przysługującego prawa art. 94 i art. 182 ustawy wymaga aby Wykonawca w ofercie wskazał nr faxu lub alternatywnie adres poczty elektronicznej.

B. Oferta wspólna – konsorcjum

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

a) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum;

b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

d) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

e) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SIWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.

3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, która będzie spełniała następujące wymagania:

a) umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który termin jest dłuższy

b) umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta,

c) umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum

d) umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/rękojmi

e) zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody Zamawiającego

f) wszelkie rozliczenia finansowe (płatności faktur) Zamawiający dokonywać będzie z liderem konsorcjum

g) z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie.

C. Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy musi   zrealizować wymogi określone w art. 36a. i 36b. ustawy, a także przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów w formie oryginału oraz dołączyć projekt umowy z podwykonawcą na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

XII.	Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Godzieszach Wielkich  przy ul. 11 Listopada nr 10 , 62-872 Godziesze Małe  w terminie do dnia 2 października 2014 roku, do godziny 9:00 w pokoju nr 5 (sekretariat)

2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
I tak:

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane.

4. Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę  złożoną po terminie .

5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

URZĄD GMINY W GODZIESZACH WIELKICH

UL. 11 LISTOPADA 10,

62-872 GODZIESZE MAŁE

OFERTA NA:

„Poprawa Gospodarki wodno -  ściekowej  na terenie gminy Godziesze Wielkie”

Etap II -  Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:  02.10.2014 r. godz.  915.

6. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 (sala sesyjna) dnia 02.10.2014 roku o godz. 9:15

- Przed otwarciem pierwszej z ofert  Zamawiający poinformuję uczestników sesji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIII.	Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną  oferty jest cena w rozumieniu przepisów  art. 3  ustawy z dnia 5 lipca 2001r  o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) .

2. Cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów cen jednostkowych zawartych w kosztorysie stanowiącym załącznik do oferty. Wykonawca  powinien w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna i nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.  Ryzyko zaniżenia w ofercie ceny poprzez nie uwzględnienie podczas jej ustalania kosztów nieprzewidzianych, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

5. Zmiana istotnych warunków umowy może zajść wyłącznie w przypadku zmian ustawowych.

XIV.	Badanie i ocena ofert

1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni Wykonawcy potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ustawy Pzp i czy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta nie jest rozpatrywana i uznawana jest za odrzuconą.

3. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ze SIWZ, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę, także w innych przypadkach, określonych w art. 89 ustawy.

4. W toku badania i oceny złożonych ofert  Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

5. Zamawiający unieważni  postępowanie w przypadkach, określonych w art. 93 ustawy Pzp.

XV.	  Wybór najkorzystniejszej oferty – kryteria oceny oferty

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ  i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

2. Kryterium oceny ofert: Kryterium wyboru ofert będzie oceniane według poniższych „wag” (znaczenia). CENA - 100% Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty (zł)

Ilość punktów oferty badanej = ----------------------------------------  x 100%

Cena oferty badanej (zł)

3. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania), którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, na stronie internetowej   oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 ustawy Pzp  oraz postanowień niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZ.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

XVII.	  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 ustawy wg. jego wyboru w jednej lub w kilku następujących formach:

1/ w pieniądzu,

2/ poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

3/ gwarancji bankowych,

4/ gwarancji ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA o/Kalisz 44 1020 2212 0000 5102 0315 1206.

3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane .

XVIII.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, projekt

1. Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 4 do niniejszej SIWZ.

2. Zmiana istotnych postanowień umowy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 może dotyczyć:

1) wyłącznie przypadku zmian ustawowych.

XIX. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie przysługuje wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawie do jego wniesienia - jeżeli przesłana została fax-em albo w terminie 10 dni - jeżeli przesłana została w inny sposób,

4) Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy art.188 -  198 ustawy.

XX.	Umowa ramowa, zamówienia uzupełniające, oferty uzupełniające, oferty wariantowe

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający  przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych oraz uzupełniających.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XXI.	Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej.

XXII. Informacje dotyczące rozliczeń z Zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIII.	Koszty udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

XXIV.	Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

d) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV.	Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:

1)   Formularz oferty;- zał. Nr 1

2)  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy – zał.   Nr 2

3)  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. Nr 3

4)  Wzór umowy - zał. Nr 4

5) Wykaz robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym objętym przedmiotem zamówienia - zał. Nr 5

6) Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia – zał. Nr 6

7) Wykaz części zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę – zał. Nr 7

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej albo lista         podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej -  zał. Nr 8

ZP.271.101.2014

Załącznik  nr 1 do  SWIZ

………………………..

miejscowość, data

............................................................................

(Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 
(W przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej 
lub konsorcjum)

O F E R T A    P R Z E T A R G O W A

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest . „Poprawa Gospodarki wodno -  ściekowej  na terenie gminy Godziesze Wielkie” Etap II -  Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy 
i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.

Oferujemy wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę :

Kwota brutto :…………………………….. zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………..)

w tym 23% podatek VAT: ……………………………… zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………………)

Kwota netto :…………………………….. zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………..)

w terminie do 15 maja 2015 roku

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2. Ja (my) niżej podpisany(i) OŚWIADCZAM(Y), że: spełniam(y) wszystkie wymagania                      związane z realizacją zamówienia

3.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.

- Zawarte postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się 
w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w formie ……………………………………………  w wysokości ……………………… w dniu ………………………….., złożenie oryginału              w kasie Zamawiającego / dokonanie przelewu na rachunek zamawiającego **.

- Wadium wpłacone przelewem prosimy przekazać na następujący rachunek ……………………………………………………………………………………………………………………………*/ wniesione w formie gwarancji lub poręczenia prosimy zwrócić na adres: …………………………………………………………………………………………  .*

- Wyrażamy*/ nie wyrażamy /jeżeli dotyczy/ zgody na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczamy, że: ** następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom: ………………………………………………………………………………………………

. **  zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).

- Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają  informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr ………………………………..

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

●     	.

●     		.

●     	.

●     	.

- Nasze dane kontaktowe:

- imię nazwisko: …………………………..

- nr telefonu: 	.

- nr faksu: 	.

……………………………………….

Pieczątka i podpis Wykonawcy

……………………………………..

Miejscowość i data

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy  lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez  osobę upoważnioną

* * niepotrzebne skreślić

ZP.271.101.2014                                                                                 Załącznik nr 2 do SIWZ

dnia

(pieczęć Wykonawcy/ów)

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na . „Poprawa Gospodarki wodno -  ściekowej  na terenie gminy Godziesze Wielkie” Etap II -  Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie, w imieniu

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

i opisane przez Zamawiającego w SIWZ i SOPZ.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

…………………………………………………

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych

Załącznik 3 do SIWZ

ZP.271.101.2014

………………………
(pieczęć Wykonawcy)

dnia

OŚWIADCZENIE*

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na . „Poprawa Gospodarki wodno -  ściekowej  na terenie gminy Godziesze Wielkie” Etap II -  Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie w imieniu

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze  zm.).

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej ) składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie albo oświadczenie to składane jest przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych wykonawców.

Załącznik 4 do SIWZ

UMOWA  NR  272.101.2014		-projekt-

w dniu …………….. r. w Godzieszach Wielkich, pomiędzy:

- Gminą Godziesze Wielkie
z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe,

- REGON: 250855162, NIP: 968-08-72-984, 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy 	- 	Józefa Podłużnego

- Skarbnik Gminy	- 	Zofię Flak

a

…………………………………………………………..

REGON…………………………………, NIP……………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ……………..		- 	……………..

- ……………..		-	……………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Poprawa Gospodarki wodno -  ściekowej  na terenie gminy Godziesze Wielkie” Etap II -  Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie /załącznik do umowy/.

- Projekt  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach: Działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  objętego PROW na lata 2007 – 2013

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie do 15 maja 2015 roku.

- Zamawiający   w trakcie wykonywania umowy  ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie uzupełniających robót, nie przekraczających 30 % wartości zamówienia podstawowego.

a)Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace polegające na powtórzeniu twego samego rodzaju zamówienia podstawowego, które zostało przewidziane w ogłoszeniu przetargu nieograniczonego i ujęte w ofercie Wykonawcy.

b) Koszt robót uzupełniających wyliczony jest na podstawie dotychczasowych stawek ofertowych zamówienia podstawowego.

6. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy  ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie  
     dodatkowych robót, nie przekraczających 30 % wartości zamówienia podstawowego.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia

15 maja 2015 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.z U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

    - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy.

    - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w SIWZ.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis  ubezpieczeniowych.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych (słownie złotych: …..………… …………… zł …/100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………… złotych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż w I kwartale 2015 roku po zrealizowaniu przynajmniej  50% przedmiotu zamówienia i jednej faktury końcowej, wystawionej po całkowitym zakończeniu robót. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowy i końcowy stwierdzający prawidłowe wykonanie i odbiór robót.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ………… zł (słownie złotych …………………………… zł …../100) w formie: ……………………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w terminie zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość wyżej zastrzeżonych kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i w ust2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego konieczności odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie 21 dni od dnia odstąpienia.

5. 	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W umowie Wykonawcy z Podwykonawcą winien być zapis o obowiązku poinformowania Zamawiającego przez Podwykonawcę o otrzymaniu zapłaty należności od Wykonawcy za roboty wykonane w ramach podpisanej umowy o podwykonawstwie.

- Wykonawca zobowiązany jest na piśmie poinformować Zamawiającego o zapłacie należności za wykonane roboty przez Podwykonawcę (kserokopia przelewu bankowego na konto Podwykonawcy potwierdzona za zgodność odpisu z oryginałem).

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia zapłaconej Podwykonawcy kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36-miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy

  - Zmiana istotnych postanowień umowy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 może dotyczyć:

1) wyłącznie przypadku zmian ustawowych.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego .

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................

...........................................	..........................................

Kontrasygnata Skarbnika

ZP.271.101.2014                                                                               Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………, dn. ………………………

………………………

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w ciągu ostatnich 5-ch lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na:

Budowie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
z przepompownią ścieków o wartości brutto minimum 2.000.000,00 zł każda

Wskazane niżej roboty budowlane zostały wykonane: zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Nazwa inwestora, adres – telefon/fax miejsce realizacji zamówienia | Nazwa zamówienia, przedmiot zamówienia - wskazać rodzaj, zakres, wielkość zrealizowanych robót budowlanych /szczegółowo opisać zakres realizowanych robót - należy określić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku / | Termin realizacji zamówienia /od dnia – do dnia/ /podać: dzień/miesiąc/rok/ |  | Całkowita wartość zamówienia brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono poświadczenia potwierdzające, że wyżej wymienione 
roboty budowlane zostały wykonane należycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.	            ……………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

ZP.271.101.2014                                                                               Załącznik nr 6 do SIWZ

Pełna nazwa wykonawcy/wykonawców:

….................................................................................................................................................................................Adres wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

Numer telefonu, faksu:

….................................................................................................................................................................................

            - WYKAZ OSÓB,                 
             KTÓRE UCZESTNICZYĆ  BĘDĄ  W  WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

        - Na  potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  powinien  wykazać,  osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu robót wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami

- Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Doświadczenie - zakres wykonywanych czynności (min. 2 roboty o których mowa w pkt. VI ust.1 pkt.3) SIWZ) | Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie Rodzaj i nr uprawnień1 | Zakres planowanych czynności do wykonania | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

- 1	Wykonawca zobowiązany jest wskazać numery i daty uzyskania uprawnień budowlanych.

- 2	W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu z innych podmiotów należy dołączyć projekt umowy zawartej na czas realizacji 
          przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wskazane w wykazie  osób,   posiadają wszelkie wymagane ustawowo i aktualne  uprawnienia,  niezbędne  do wykonania  przedmiotu  niniejszego  zamówienia.

- Data: .....................................................                               Podpis  ...................................................................................................

- (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

ZP.271.101.2014

Załącznik nr 7 do SWIZ

………….………………………

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH

DO REALIZACJI PRZEZ PODWYKONAWCĘ*

na zadanie:

„Poprawa Gospodarki wodno -  ściekowej  na terenie gminy Godziesze Wielkie”
 Etap II -  Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Rodzaj robót (poz. kosztorysu ofertowego) | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- | --- |

* W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy należy dołączyć pisemne   
   zobowiązanie w oryginale oraz projekt umowy

Podpisano:

…………………………….., dnia ………………………………..		…………………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZP.271.101.2014

Załącznik nr 8 do SWIZ

Oświadczenie Wykonawcy

1) Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 ze zm.) o której  mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.*

2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z późn. zm.) o której  mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..

3. …………………………………………………………..

4. …………………………………………………………..

5. …………………………………………………………..

………………..                                                                                 …………………..

(miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis Wykonawcy)

UWAGA:

* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić 
pkt 2. W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić 
pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.